## Slide 1
Java Team Project
중간발표
20192599 강수민 20192615 김수연 20192662 정호원
선결제 예약 프로그램

## Slide 2
Thank You For Listening
발표 순서
CONTENTS
Gantt Chart로
보는 진행률
앞으로의 프로젝트에서 중점적으로 해야할 것
프로젝트 진행상황
실행 화면
앞으로의 프로젝트
진행 계획
프로젝트 진행률

## Slide 3
Gantt Chart로 보는 진행률
차례 | 세부내용 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차
계획 수립 | 주제회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Gantt chart, Flow chart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 제안서 ppt 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 제안서 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 자료 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 코딩 및 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로그램 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
운영 평가 | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 정리 | 최종 프로젝트 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PPT 만들기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발표 | 발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차

## Slide 4
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – Main Page

## Slide 5
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – Category Button

## Slide 6
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 회원정보
My SQL
Java Eclipse

## Slide 7
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 회원가입

## Slide 8
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 회원정보
My SQL
Java Eclipse

## Slide 9
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 공지 사항

## Slide 10
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 이벤트

## Slide 11
USER
5
off
프로젝트 진행상황 실행 화면 – 고객 센터

## Slide 12
Project Flow Chart

## Slide 13
Project 전체 진행률
Check
Chart: 
| 1분기 | 2분기
판매 | 0.65 | 0.35
Project To Do
32%
Project Progress
68%
Total
Progress

## Slide 14
Menu Bar
Progress
68%
Category Page
Progress
Main Page
Progress
79%
85%
세부 Project별 진행률

## Slide 15
앞으로의 프로젝트에서 중점적으로 해야할 것
Project
검색 Data Base 구축
예약
Data Base 구축
전체적인 디자인 통일
매장 정보 삽입

## Slide 16
SCHE
DULE
앞으로의 프로젝트 진행 계획
JAVA TEAM
PROJECT
회원정보 수정 | 로그인 구현 | 회원, 비회원 구별 | 검색 DB | 주문 DB | 상점 정보 페이지 | 전체 디자인 점검 | 프로그램 최종 점검 | 최종발표 준비 | 최종 발표
WEEK 11
35%
WEEK 12
35%
WEEK 13
20%
11주차
12주차
13주차
WEEK 14
10%
14주차

## Slide 17
Thank You For Listening